VERIFICA BRIDGE · 내부 검토 문서

블록체인 정산 검증 기능

현황 점검 및 사업성 검토

작성일 2026-10-28  ·  대상 서비스 brand-chain.net (베리피카브릿지(주))

근거: 운영 소스(GitHub uckr76-JKP/brand-chain), 운영 DB(Supabase), Base Sepolia 블록체인을 직접 조회·실행해 확인한 결과

# 1. 결론 요약

기술 완성도: 높음. 기록·조회·위변조 감지·중복 방지·권한 통제가 구현되어 운영 사이트에 배포되어 있으며, 독립 검증(테스트 27건)을 모두 통과했습니다.

운영 실적: 없음. 운영 DB의 정산 데이터와 블록체인 기록이 모두 0건입니다. 고객 환경에서 검증된 적이 없습니다.

시장성: 단독 상품으로는 약함, 정산 서비스의 신뢰 기능으로는 유효. 블록체인을 별도 메뉴로 판매하기보다, 정산 검증 서비스 상위 요금제의 차별 요소로 포지셔닝할 것을 권고합니다.

요약하면, 이 기능의 가치는 기술 자체가 아니라 "확정된 정산은 이후 바뀌지 않았음을 상대방도 직접 확인할 수 있다"는 신뢰에서 나옵니다. 따라서 판매 가능성은 정산 서비스 자체의 실사용이 먼저 생겨야 증명됩니다.

# 2. 기능 개요

정산이 확정되면 그 정산 내용 전체의 지문(해시값)을 계산해 블록체인에 기록합니다. 금액·이름·계약 요율 같은 내용은 공개되지 않고 지문만 남습니다. 이후 누군가 정산 데이터를 1원이라도 고치면 지문이 달라지므로, 기록 당시의 지문과 비교해 변경 여부를 확인할 수 있습니다.

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| ① 지문 계산 | 로열티 정산: 계약 스냅샷·매출·조정·계산 결과 전체 / IP 정산 배치: 행별 매출·공제·지급액의 머클 루트 |
| ② 기록 | 회사 서버 지갑이 스마트컨트랙트에 (기록 키, 지문)을 저장. 같은 대상은 한 번만 기록 가능 |
| ③ 보관 | 운영 DB(settlement_anchors)에 기록 상태·거래 번호·블록 번호 저장 |
| ④ 검증 | 공개 검증 페이지(QR): 현재 DB 데이터로 다시 계산한 지문 = 기록 지문 = 블록체인 지문인지 표시 |

# 3. 구현 현황

## 3-1. 완료된 항목

| 항목 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 스마트컨트랙트 BrandChainAnchor | 완료 | Base Sepolia 테스트넷 배포. 회사 지갑(owner)만 기록 가능, 동일 키 재기록 불가 |
| 서버 기록 로직 | 완료 | 기록 전 시험 실행으로 실패 거래 차단, 네트워크 혼잡 시 재시도, 확정 대기 처리 |
| 로열티 정산 / IP 배치 지문 | 완료 | 확정·잠금된 로열티 정산만 기록 대상 |
| 공개 검증 페이지(QR) | 완료 | 금액·이름은 노출하지 않고 일치 여부만 표시 |
| 운영 배포 및 서버 키 설정 | 완료 | Cloudflare Workers에 배포, 서버 키(ANCHOR_PRIVATE_KEY) 등록 확인 |
| 회사 지갑 잔액 | 충분 | 1건당 약 0.0000008 ETH, 현재 잔액으로 약 100건 기록 가능 |

## 3-2. 미완료·미확인 항목

| 항목 | 상태 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 운영 실사용 | 0건 | 정산 데이터·블록체인 기록 모두 없음. 실제 고객 흐름에서 검증되지 않음 |
| 메인넷 전환 | 미착수 | 테스트넷 기록은 법적·상업적 의미가 없음. Base 메인넷 이전 필요(1건 수 원 이하 비용) |
| 서버 키 = 컨트랙트 주인 키 일치 | 미확인 | 외부에서 확인 불가. 실제 1건 기록 시 확인됨. 불일치 시 비용 없이 오류로 종료됨 |
| 상대방 독립 검증 | 부족 | 현재 검증은 회사 서버가 DB로 재계산하는 방식. 상대방이 파일만으로 확인하는 수단 없음 |
| 키 관리 | 단일 키 | 기록 키와 컨트랙트 주인 키가 동일. 유출 시 가짜 기록 선점 위험. 메인넷 전 분리 필요 |

# 4. 독립 기술 검증 결과

운영 소스를 수정하지 않고, 실제 블록체인과 회사 지갑에 영향을 주지 않는 방식으로 다음을 확인했습니다.

| 검증 항목 | 방법 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 배포 컨트랙트 = 소스 코드 | 소스를 컴파일해 블록체인의 배포 코드와 바이트 단위 비교 | 로직 일치 (835바이트) |
| 지문 계산 정확성 | 저장소 검증 스크립트 실행: 순서 무관성, 1원 변경 감지, 요율 변경 감지 등 | 13 / 13 통과 |
| 운영 기록 코드 동작 | Base Sepolia를 로컬로 복제(포크)하고 운영 코드를 그대로 실행 | 14 / 14 통과 |

운영 코드 실행 시나리오(14건) 중 주요 결과

- 정산 1건 기록 → 블록 확정, 거래는 정확히 1건만 전송

- 같은 정산 재기록 시도 → 거래를 보내지 않고 원래 지문 유지(비용 0)

- 회사 지갑이 아닌 키로 기록 시도 → 비용 발생 전 시험 실행 단계에서 차단

- 서버 키가 없을 때 → 시뮬레이션 모드로 전환(가짜 '기록 완료' 표시 방지)

- 검증 전후 실제 Base Sepolia의 컨트랙트 주인 변동 없음(실제 체인 영향 없음)

# 5. 시장성 평가

## 5-1. 단독 상품(별도 메뉴 판매)으로는 약한 이유

- 기술의 범용성: 문서 해시를 블록체인에 기록하는 기술은 무료 도구가 있을 만큼 보편적이어서, 기술만으로 가격을 받기 어렵습니다.

- 고객의 구매 동기: 웹툰 CP, 프랜차이즈 본사, 라이선서가 지불하는 이유는 정확한 정산, 분쟁 감소, 근거 확보입니다. 블록체인은 수단일 뿐 구매 목적이 아닙니다.

- 인식 리스크: 보수적인 기업 고객은 '블록체인'을 가상자산과 연관 지어 경계할 수 있습니다.

- 법적 효력의 불확실성: 블록체인 기록이 분쟁에서 어느 정도의 증거력을 갖는지는 확립된 기준이 없습니다. '법적 증명'을 내세우면 근거 요구에 답하기 어렵습니다.

- 수요 근거 부재: 실사용 0건으로, 이 기능 때문에 구매한다는 데이터가 없습니다.

## 5-2. 정산 서비스의 신뢰 기능으로 유효한 이유

- 분쟁 감소 근거: 작가–CP, 가맹점–본사처럼 정산 불신이 잦은 관계에서 "확정 이후 몰래 고칠 수 없다"는 점은 설득력 있는 영업 포인트입니다.

- 요금제 차별화: '검증 리포트 + 블록체인 증명'을 상위 요금제(Enterprise 등)에 포함해 단가를 올리는 근거로 활용할 수 있습니다.

- 정책·투자 측면: 기술 기반 정산 검증이라는 점은 R&D·창업 지원사업 평가의 기술성 근거가 될 수 있습니다(판매가 아닌 지원 확보 측면).

- 낮은 운영 비용: 메인넷 기준으로도 1건당 비용이 수 원 이하로, 기본 제공해도 원가 부담이 작습니다.

| 구분 | 단독 상품 | 정산 서비스 내 신뢰 기능 |
| --- | --- | --- |
| 가격 책정 근거 | 약함 | 상위 요금제 차별 요소 |
| 고객 구매 동기와의 연결 | 간접적 | 분쟁 감소·근거 확보와 직결 |
| 경쟁 대체재 | 많음(무료 도구 포함) | 정산 엔진과 결합되어 대체 어려움 |
| 권장 여부 | 비권장 | 권장 |

# 6. 상용화를 위한 과제

우선순위 순서입니다. 1번이 해결되지 않으면 나머지 과제의 효과가 제한됩니다.

- 정산 서비스 실사용 확보: 파일럿 고객 1~2곳에서 실제 정산을 운영해야 블록체인 기록 대상도 생깁니다.

- 운영 첫 기록 실행: 테스트 정산 1건을 확정·기록해 서버 키 일치를 포함한 전 과정을 확인합니다.

- 메인넷 전환과 키 관리: Base 메인넷으로 이전하고, 기록용 지갑과 컨트랙트 주인 지갑을 분리합니다.

- 상대방 독립 검증 수단: 정산서와 함께 검증 영수증을 제공해, 상대방이 회사 서버 없이 파일만으로 확인할 수 있게 합니다(별도 저장소에 시제품 구현되어 있어 이식 가능).

- 대외 표현 정리: '법적 증명' 대신 "확정 시점 이후 변경 여부를 누구나 확인할 수 있는 기록"처럼 사실에 기반한 문구를 사용합니다.

# 7. 권고

① 블록체인을 별도 판매 메뉴로 만들지 말고, '정산 검증 리포트'의 신뢰 기능으로 묶어 상위 요금제에 포함합니다.

② 추가 개발보다 정산 서비스의 파일럿 고객 확보를 우선합니다. 블록체인 기능은 이미 기술적으로 준비되어 있습니다.

③ 메인넷 전환과 키 분리는 첫 유료 고객 계약 전에 완료합니다.

# 부록. 주요 식별 정보

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 네트워크 | Base Sepolia 테스트넷 (chainId 84532) |
| 스마트컨트랙트 | BrandChainAnchor · 0x92d93e000333841e2C9aA2B09AAA71f9f5F1E27c |
| 컨트랙트 주인(회사 지갑) | 0xf4119C28e9fD4cBf00b7F8bacD8BA3f714A4c1C1 |
| 운영 소스 | GitHub uckr76-JKP/brand-chain (Cloudflare Workers 수동 배포) |
| 기록 테이블 | Supabase settlement_anchors (상태: PENDING / SIMULATED / VERIFIED) |
| 관련 시제품(별도) | GitHub uckr76-JKP/JKKP: 경량 원장, 검증 영수증, 당사자 검증 화면 (Polygon Amoy 테스트넷) |

※ 지갑 개인키·DB 비밀번호 등 비밀 정보는 이 문서에 포함하지 않았습니다.